รายงานผลความก้าวหน้า

การดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเกวียนหัก

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลเกวียนหัก

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญของชาติ | จัดงานหรือจัดกิจกรรมรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ และการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ จัดตกแต่งพิธีการต่างๆ ฯลฯ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่ออำนวยการจัดงานรัฐ พิธี/กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ/กิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ/กิจกรรมปกป้อง เทิดทูนสถาบัน อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ ขลุง ในการจัดงาน รัฐพิธี/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ/กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในการจัดงานรัฐพิธีงานพิธี และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ | 15,000 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 | / |  |  | 15,000 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเกวียนหัก | จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนให้กับของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเกวียนหัก | 200,000 | 1 ม.ค.67 - 31 ส.ค.67 |  |  | / | 0 |

- 1 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม | จัดการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข | 20,000 | 1 ม.ค.67 - 31 ส.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/อปพร./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน | 15,000 | 1 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.66 และ 1 - 30 เม.ย.67 |  | / |  | 0 |
| 6 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่าง ๆ | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และการควบคุมไฟป่าและ หมอกควัน หรือจ่ายเป็นค่าน้ำมันสำหรับรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานและรถของส่วนราชการอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ | 100,000 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  | / |  | 80,970 |

- 2 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก | จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหักในจังหวัดจันทบุรีกลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 20,000 | 1 - 29 ก.พ.67 | / |  |  | 15,960 |
| 8 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การจัดให้มีการแสดง การแสดงออกหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน | 100,000 | 1 - 31 ม.ค.67 | / |  |  | 86,560 |
| 9 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา แก่เยาวชนและประชาชนในตำบลเกวียนหัก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและห่างไกล ยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | 100,000 | 1 ก.พ. 67 - 31 มี.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 10 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วู้ดบอลเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | 100,000 | 1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 11 | โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | จัดการส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 30,000 | 1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67 |  |  | / | 0 |

- 3 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 12 | โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "อัญมณีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "พลอยจันท์เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - พ.ศ.2568 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจันทบุรี สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "อัญมณีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "พลอยจันท์เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - พ.ศ.2568 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการกีฬาของจังหวัดจันทบุรี ให้มีคุณภาพสูงสุดและสามารถยกระดับนักกีฬาในส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็งและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เกิดการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่อง | 300,000 | 1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก) | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก จำนวน 245 วัน อัตราตามขนาดสถานศึกษา ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 | 264,600 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  | / |  | 158,688 |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก) | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก อัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี | 55,080 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 4 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก) | - ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 464 บาท/คน/ปี | 38,730 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 16 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เกวียนหัก | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก จำนวน 260 วัน | 58,578 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  | / |  | 25,284.30 |
| 17 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนวัดเกวียนหัก | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดเกวียนหัก จำนวน 260 วัน | 214,786 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  | / |  | 113,446.02 |
| 18 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเกวียนหัก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเกวียนหัก จำนวน 200 วัน ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 | 528,000 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  | / |  | 261,600 |

- 6 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 19 | โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ การประดับไฟ การจัดสถานที่เพื่อลอยกระทง อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบกำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน | 200,000 | 1 - 31 พ.ย.67 | / |  |  | 99,200 |
| 20 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการขัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การสืบสานประเพณีสงกรานต์ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบกำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | 100,000 | 1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 21 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดให้มีประดับตกแต่งเทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในตำบลเกวียนหัก อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ จัดงานตามระเบียบกำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | 50,000 | 1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 22 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | จัดอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์ กลุ่มเป้าหมายอบรม 50 คน | 30,000 | 1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 23 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี | ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลเกวียนหัก จำนวน 400 ตัว | 30,000 | 1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 7 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 24 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -10 ตำบล เกวียนหัก | 200,000 | 1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 25 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 | 30,000 | 1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 26 | โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและศึกษาดูงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน | 350,000 | 1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 27 | โครงการจัดประชุมประชาคม | 1.ดำเนินการจัดทำ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทำแผนชุมชน การประชุมประชาคมท้องถิ่น การอบรมระดมแนวคิด | 10,000 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 8 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 28 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี/ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี/ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี | 50,000 | 1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 29 | โครงการจัดงานเทศกาลดูปูแป้น ชื่นชมธรรมชาติครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนิทรรศการวงจรชีวิตปูแป้น การแข่งเรือ อาหารท้องถิ่น จำนวน 5 วัน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ผลทั้งตำบล 500 คน | 200,000 | 1 ต.ค.66 - 30 พ.ย.66 | / |  |  | 260,000 |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำฉู่ ซอย 1 (เกวียนทอง) หมู่ที่ 8 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่ทต.เกวียนหักกำหนด | 127,400 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางสาวจุฑารัตน์ อิศโร หมู่ที่ 7 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ ทต.เกวียนหัก กำหนด | 120,000 | 1 ก.พ.67 - 30 เม.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 9 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนว บริเวณบ้านนางจุฑาทิพย์ สร้างสม คลองคานรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | ค่าก่อสร้างเรียงหินยาแนว ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 36.00 ม. ตามแบบแปลนที่ทต.เกวียนหักกำหนด | 608,000 | 1 ก.พ.67 - 31 พ.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 33 | โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน | จัดการอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้นำหมู่บ้านในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 100,000 | 1 ม.ค.67 - 30 มี.ค.67 |  |  | / | 0 |
| 34 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 17.00 ม. หรือให้พื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถ ไม่น้อยกว่า 204.00 ตร.ม. | 812,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 1 มี.ค.67 - 31 ก.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 35 | โครงการก่อสร้างกันสาด บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างกันสาด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 58.00 ม. หรือให้มีพื้นที่ก่อสร้างกันสาด ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม. | 490,000 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 มี.ค.67 - 30 ก.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 36 | โครงการก่อสร้างเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดสูง 12.00 ม. | 130,200 | 1 มี.ค.67 - 30 ก.ค.67 |  | / |  | 0 |

- 10 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม แบบกลางแจ้ง | ก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้าเทียม แบบกลางแจ้ง | 4,778,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67 |  | / |  | 0 |
| 38 | โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองน้อย บ้านตะปอนใหญ่ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 9.00 ม. สูง 2.20 ม. หนา 0.20 ม. | 329,500 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียนหัก - สุขุมวิท ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. | 327,600 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียนหัก - สุขุมวิท ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 237.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 711.00 ตร.ม. | 462,400 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 41 | โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 2.00 ม. หนา 0.20 ม. | 400,000 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเกวียนหัก (แยกขวา) หมู่ที่ 7 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. | 406,700 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 11 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 43 | โครงการปรับปรุงถนนเดิม Over - lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าหมู่บ้านสิทธิกร 2 หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียนหัก | ปรับปรุงถนนเดิม Over - lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 95.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 855.00 ตร.ม. | 470,000 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  | / |  | 0 |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่าง ซอย 1/1 หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม. | 121,000 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  | / |  | 0 |
| 45 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหัวอ่าง ซอย 10 หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก | วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 0.80 เมตร จำนวน 267 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ หรือให้มีความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 297.00 เมตร | 1,283,000 (จ่ายขาด เงินสะสม) | 1 เม.ย.67 - 31 ก.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 46 | โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บ้านตะปอนใหญ่ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลตะปอน | ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.ยาว 141.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 ม.ยาว 211.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 949.00 ตร.ม.ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 411.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1644.00 ตร.ม. ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.ยาว 31.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม. ช่วงที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 148.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,045.00 ตร.ม. | 1,620,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | 1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67 |  | / |  | 0 |

- 12 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 47 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 4 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 62X67X105 ซม. - ที่นั่งเป็นโครงไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูป - ขา 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ - โยกอน และหมุนได้รอบตัว | 11,200 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 8,400 |
| 48 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (งานบริหารทั่วไป) รายละเอียดดังนี้ - แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง - แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง | 221,800 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 185,500 |
| 49 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 10 ตัว รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะพับอเนกประสงค์ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 60X180X74 ซม. - สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ ใช้งาน - สินค้าประกอบสำเร็จ สามารถกางขาโต๊ะออกพร้อมใช้งาน | 18,000 | 1 ต.ค.66 - 30 พ.ย.66 | / |  |  | 18,000 |
| 50 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 62X67X105 ซม. - ที่นั่งเป็นโครงไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูป - ขา 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ - โยกเอน และหมุนได้รอบตัว | 2,800 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 2,800 |

- 13 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 51 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 62X67X105 ซม. - ที่นั่งเป็นโครงไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูป - ขา 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ - โยกเอน และหมุนได้รอบตัว | 2,800 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 2,800 |
| 52 | ตู้บานเลื่อนกระจก | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จำนวน 2 ตู้ รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x87 ซม. | 10,000 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 8,800 |
| 53 | ตู้บานเลื่อนทึบ | จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จำนวน 2 ตู้ รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x87 ซม. | 10,000 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 8,600 |
| 54 | พัดลมติดผนัง | จัดซื้อพัดลมติดผนัง (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 4 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดใบพัด 16 นิ้ว - ปรับความแรงได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา ส่ายได้ด้วยเชือกดึง | 6,000 | 1 ม.ค.67 - 29 ก.พ.67 | / |  |  | 4,400 |

- 14 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 55 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหรทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 62X67X105 ซม. - ที่นั่งเป็นโครงไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูป - ขา 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ - โยกเอน และหมุนได้รอบตัว | 2,800 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 2,800 |
| 56 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 62X67X105 ซม. - ที่นั่งเป็นโครงไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูป - ขา 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ - โยกเอน และหมุนได้รอบตัว | 2,800 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 2,800 |
| 57 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 8 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 62X67X105 ซม. - ที่นั่งเป็นโครงไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูป - ขา 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ - โยกเอน และหมุนได้รอบตัว | 22,400 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 22,400 |
| 58 | เตาแก๊ส | จัดซื้อชุดหัวเตา พร้อมขาตั้งเตาแก๊สเหล็กและชุดสาย (งานบริหารทั่วไป)จำนวน 1 ชุด | 2,200 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 15 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 59 | เครื่องตัดหญ้า | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 เครื่อง | 9,500 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 60 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (งาน บริหารทั่วไป)จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 24,000 |
| 61 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 8,000 |
| 62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 3 เครื่อง | 7,500 | 1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 7,500 |
| 63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 24,000 |
| 63 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน) จำนวน 1 เครื่อง | 11,000 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 11,000 |

- 16 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 64 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน) จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 2,500 |
| 65 | ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด | จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) รายละเอียดดังนี้ 1.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 10 ตัว 3.สายแลน Cat5E 4.ตู้เหล็กไฟฟ้าภายในเบอร์ 3 จำนวน 1 ตู้ 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง | 185,000 | 1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67 | / |  |  | 184,560 |
| 66 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานบริหรทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์) จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 2,500 |
| 67 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง | จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบ ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 | 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67 | / |  |  | 14,900 |
| 68 | เครื่องพ่นหมอกควัน | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) จำนวน 1 เครื่อง | 59,000 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 17 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 69 | ชุดโต๊ะประชุมพร้อม เก้าอี้ห้องสภาเทศบาล | จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ห้องสภาเทศบาล (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะประชุม จำนวน 10 ตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า 150X 60X75 ซม. - โต๊ะประชุม จำนวน 2 ตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า 80X 60X75 ซม. - โต๊ะเข้ามุม (ขวา,ซ้าย) จำนวน 4 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 65X 65X75 ซม. - เก้าอี้ประชุม (ประธาน) จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 63X73X112 ซม. ที่นั่งขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ ที่วางแขนเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยมทับด้านบนด้วยเบาะหนัง PVC ขา 5 แฉก โยกเอน และหมุนได้รอบตัว - เก้าอี้ประชุม จำนวน 30 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 57X58X90 ซม. ที่นั่งขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ขา 5 แฉก และหมุนได้รอบตัว | 109,200 | 1 เม.ย.67 - 1 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 70 | ชุดโต๊ะประชุมพร้อม เก้าอี้ | จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (งานบริหารทั่วไป) ประกอบด้วย - โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 240X 110X75 ซม. - เก้าอี้ประชุม จำนวน 8 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 56X60X93 ซม. ที่นั่งขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ขา 5 แฉก โยกเอน และหมุนได้รอบตัว | 33,700 | 1 เม.ย.67 - 1 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 18 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 71 | ตู้บานเลื่อนกระจก | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 4 ตู้ ขนาด ไม่น้อยกว่า 121X 40X88 ซม. | 15,800 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 72 | โต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 69X 120X73 ซม. | 11,000 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 73 | ชั้นวางของอเนกประสงค์ | จัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 68X35X92 ซม. | 3,000 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 74 | ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา | จัดซื้อระบบโทรศัพท์ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (งานบริหารทั่วไป) | 74,000 | 1 มี.ค.67 - 31 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 75 | โต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 3 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 160X75X75 ซม. | 15,000 | 1-31 มี.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 76 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 4 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 58X60X90 ซม. ที่นั่งเป็นโครงไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปและหมุนได้รอบตัว | 7,600 | 1-31 มี.ค.67 |  | / |  | 0 |
| 77 | ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 3 ตู้ ขนาด 0.92X0.31X1.80 เมตร | 13,650 | 1-31 มี.ค.67 |  | / |  | 0 |

- 19 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 78 | โต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 69X 120X73 ซม. | 5,500 | 1-31 มี.ค.67 | / |  |  | 5,500 |
| 79 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 |  |  | / | 0 |
| 80 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 2 เครื่อง | 48,000 | 1-31 มี.ค.67 | / |  |  | 48,000 |
| 81 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 5 เครื่อง | 12,500 | 1-31 มี.ค.67 | / |  |  | 12,500 |
| 82 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง | 3,300 | 1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 20 -

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |
| --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 83 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อม ติดตั้งระบบดัมพ์ | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้ง ระบบดัมพ์ (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 3. ติดตั้งระบบยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้อง โดยมีสายรีโมทควบคุม การยกเทและเก็บได้สะดวก น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน 4. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน | 874,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67 |  |  | / | 0 |

- 21 -